

**UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

**Informe Reunión Retrospectiva –23/05/2014**

**Grupo 12**

**Nombre:** Manuel Grandón Hidalgo.

**Rol:** Jefe de Proyecto.

**Tema de Proyecto:** Prácticas Profesionales (ICI, IECI).

Habiendo culminado la primera etapa de este proyecto, como grupo miramos hacia atrás, sacamos cuentas y logramos realizar ciertas conclusiones con respecto a nuestros objetivos y resultados obtenidos.

Desde una perspectiva académica, podemos decir que cumplimos en la totalidad, aunque no de la forma más óptima. Respetamos los plazos impuestos al comienzo del semestre al pie de la letra. Nos adaptamos y adecuamos con nuestros tiempos para entregar a tiempo los productos requeridos por el curso durante cada fecha de entrega, pero esto no implica que estén 100% correctos. Si bien es importante cumplir en el plazo, lo es aún más cumplir con la pauta evaluativa. Se podría justificar esto último con las demás cargas académicas que cada uno de nosotros tiene, que completar con lo primero que venga en mente para terminar rápido el trabajo, pero sigue siendo una falla, y como grupo lo tomamos de esta forma y se ve reflejado en la evaluación de nuestro primer informe (4,9 evaluación general).

Como grupo, son sentimientos encontrados. Por un lado está la satisfacción de haber rendido académicamente (La nota del informe es un azul. Suena muy mediocre pero ya superando el límite de aprobación lo tomamos como objetivo conseguido), y por el otro es la poca coordinación que tuvimos, dando la sensación de que cada uno trabaja por su lado, en algunas instancias. Es un hecho de que si nos reunimos para aclarar las cosas puntuales que cada uno debía saber sobre lo que estábamos trabajando, de definir requisitos y funciones, pero sólo quedó en eso. Cada parte del trabajo final presentado fue realizado por cada uno trabajando una parte de este por separado, produciendo incongruencias en el producto. La verdad, es que esta práctica se debió a la diferencia de horarios de cada uno, y se seguirá produciendo, por más esfuerzo que cada uno ponga de su parte. Menos hablar de la carta Gantt propuesta en un principio, sólo se cumplieron las tareas impuestas por el curso. Dada estas razones, y otras más explicadas anteriormente, es que incluso llegamos a la determinación de solicitar dividir nuestro grupo, excluyendo a un compañero de este. Como grupo tomamos este cambio como un fracaso (y más aún para mí, como Jefe de Proyecto), porque no es la idea juntarse, armar y planear un proyecto entre 4 personas, para luego a mitad de camino tener que rearmar. Si bien, se tomó la determinación pensando en el buen cumplimiento del proyecto, es una falla que nos marca.

Con respecto a la calidad del producto generado, estamos conformes con lo hecho, pero bajo ninguna forma podemos decir que fue perfecto. Todas nuestras implementaciones presentaron errores de validación, lo cual nos deja en evidencia que debemos ser más cautelosos al momento de crear formularios de ingreso de datos al sistema. En general, todo este proceso lo tomamos como lo que debíamos echar a perder para poder aprender a utilizar las herramientas que debemos usar para desarrollar este proyecto. En estos momentos podemos decir que estamos bien preparados para poder implementar la parte fuerte del sistema, aunque no negamos que nos falta estudio que realizar para que el resultado que se obtenga sea el que se espera.

A modo de resumen, concluimos que los objetivos impuestos por el curso y planteados por nosotros mismo han sido cumplidos, pero no de la mejor forma. Debemos si o si mejorar nuestra organización y comunicación entre nosotros para no volver a tener que pasar por eventos desagradables en donde implica la separación del grupo de trabajo.

Aún nos falta afinar detalles con nuestra documentación, para que sea congruente entre sí, y esto sólo mejorará con una mejor organización, comunicación y distribución de tiempo y tareas, que yo, como Jefe de Proyecto daré solución dada la experiencia que hasta este momento he obtenido.