

**UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

**Informe de Avance –04/04/2014**

**Grupo 12**

**Nombre:** Manuel Grandón Hidalgo.

**Rol:** Jefe de Proyecto.

**Tema de Proyecto:** Prácticas Profesionales (ICI, IECI).

1.- Semana de lento avance, aunque no está alejado del todo a la planificación original. Errores conceptuales al momento de realizar el modelamiento de datos son los causales de este retraso. Si bien al momento de escribir este reporte, las dudas han sido disipadas, no descarto que en el futuro nuevas fallas conceptuales aparezcan y pongan en riesgo el desarrollo e implementación que se debe presentar dentro de dos semanas más.

Según nuestra planificación, tanto el diseño de la base de datos como la interfaz deberían estar listas, sin embargo, sólo el modelo de datos está completo. Entre hoy viernes y mañana sábado se le darán los últimos toques a la base de datos y saldrá a luz el diseño de interfaz de forma definitiva.

2.-Será necesario agregar horas extras de reunión grupal para reforzar teorías y así evitar el entorpecimiento del desarrollo del proyecto.